**PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY**

**Identifikační údaje**

Název stavby: **Stavební úpravy objektu na st. p. 543**

Místo stavby: **Lázně Bělohrad**

Stavebník: **Město Lázně Bělohrad**

Projektant: **SOLICITE s.r.o.**

Dodavatel: bude vybrán výběrovým řízením

Druh stavby: stavební úpravy

**Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v těchto fázích výstavby:**

Projektant navrhuje v zásadě tři kontrolní prohlídky:

* Po odstranění stávajících konstrukcí
* Po dokončení nových nosných konstrukcí a provedení hrubé stavby
* Závěrečná kontrolní prohlídka

V Praze, dne 18.6.2018

-------------------------------

Ing. Jan Richter

SOLICITE s.r.o.