SMLOUVA O DÍLO – návrh

(obchodní podmínky)

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

##### Smluvní strany

##### Objednatel:

HYDRO & KOV s.r.o.

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň – Třeboň II

IČ: 27720161

DIČ: CZ27720161

datová schránka: ipga7cz

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Ježkem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 576303389/0800

telefon: 384 722 033

e-mail: info@hydrokov.cz, jezekm@hydrokov.cz

dále jen objednatel

##### Zhotovitel:

se sídlem:

spisová značka: 	 vedená

IČ:

DIČ:

datová schránka ID:

zastoupený:

, jednatelem / předsedou představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon: 	fax:

e-mail:

dále jen zhotovitel

##### Předmět smlouvy

##### Předmětem smlouvy je provedení projektových prací pro akci:

„Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni“ 
CZ.01.2.7.0.15_004.03983

zpracování projektové dokumentace

Zhotovitel – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (doplnit obchodní firmu), jako odborná a k provedení díla oprávněná firma, vypracuje předmět plnění v rozsahu zadání a za podmínek ujednaných v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v podrobnostech pro výběr zhotovitele stavby a to v rozsahu podle platného stavebního zákona a příslušných vyhlášek zákona o veřejných zakázkách v platném znění. Projektová dokumentace jsou kvalifikovaně zpracované podklady, které definují stavební záměry objednatele a slouží pro zadání stavby a provádění stavby. Součástí předmětu plnění je rovněž výkon autorského dozoru.

Pro předmětnou rekonstrukci je již zpracována dokumentace pro stavební povolení, která bude vybranému zhotoviteli předána jako podklad pro vypracování dalšího stupně dokumentace. Zhotovitel dokumentace pro stavební povolení souhlasí s bezplatným postoupením autorských práv k dílu.

##### Stupně projektové dokumentace, které jsou předmětem plnění:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu (dále jen DPS) – rozumí se dokumentace v rozsahu v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb – příloha č. 6 a v souladu s vyhláškou č. 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato dokumentace zpřesňuje případné odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci, zdůvodňuje a zpřesňuje technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení a případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy. Projektová dokumentace pro provádění stavby slouží stavebníkovi k definování požadavků na konečné kvalitativní a technické vlastnosti stavebního díla.

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

- pro odsouhlasené řešení zpracuje položkový rozpočet respektující kompletní finanční limit stavby stanovený objednatelem; v případě potřeby bude projektová dokumentace upravena dle pokynů objednatele.

- propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující vypracování poptávky případným dalším dodavatelům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy.

- součástí této dokumentace je i zpracování soupisu prací a dodávek a kontrolního rozpočtu; jinak platí, že řešení technických a technologických detailů je součástí výrobní nebo dílenské dokumentace dodavatele stavby

- měření produkce podle měrných jednotek a oborů se řídí ustanoveními ve všeobecných podmínkách jednotlivých Katalogů popisů a směrných cen stavebně-montážních prací. Podrobný rozpočet stavebních nákladů bude zpracován dle metodiky RTS a.s. Brno nebo ÚRS Praha a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., která definuje potřeby z hlediska zákona o veřejných zakázkách.

Zhotovitel projektové dokumentace vezme v úvahu, že smyslem všech prací na projektu je neustálá analýza, upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a korigování navržených řešení tak, aby bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v souladu s investičním záměrem a nepřekročení limitujících nákladů stavby.

Pokud nebude v projektové dokumentaci uvedeno jinak, předpokládá se, že normami se rozumí České technické normy (ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technické předpisy (TP, TKP a TNI).

Soupis prací a dodávek bude zpracován položkově v digitální formě převoditelné do běžných rozpočtových programů ve standardním členění a číslování položek. Soupis prací a dodávek bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu nejsou přípustné. Takovýto odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný, tj. kdy předmět plnění nelze dostatečně určitě, jasně a srozumitelně popsat bez takových konkrétních označení. Jen v takovém případě je možné do zadávací dokumentace uvést specifická označení výrobků a výrobců. V souladu s obecnými zásadami zadávacího řízení uvedeným v ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a s ohledem na možnou přezkoumatelnost úkonu zadavatele je však nutné, aby zhotovitel oprávněnost této objektivní neschopnosti či nemožnosti řádně zdůvodnil a doložil.

Ve smyslu § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. platí, že: "Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky či nemá-li sektorový zadavatel na zboží či službu, která je součástí veřejné zakázky, uzavřenou rámcovou smlouvu dle tohoto zákona, nesmí zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Zadavatel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky (tzn. při zadání a realizaci stavby) použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení."

Objednatel bude po zhotoviteli nárokovat případné zvýšené vedlejší náklady spojené s organizací zadávacího řízení a to v případě dodatečného vyjasňování problémů vyplývajících z nedostatečného zpracování projektové dokumentace nebo soupisu prací a dodávek (tj. např. náklady zpracování a odeslání dodatečných informací uchazečům o veřejnou zakázku vč. poštovného atp.).

- Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí autorského dozoru při realizaci stavby. Zhotovitel bude během realizace stavby reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor (dále AD) a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mu umožněn přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby; všechny pokyny budou dodavateli stavby sdělovány přes objednatele, resp. prostřednictvím jeho zástupce ve věcech technických – TDI.

Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

- v rozsahu, který považuje za přiměřený vzhledem k pokročilosti stavby provádět autorský dozor tak, aby mohl zjistit, zda je dílo prováděno v obecné shodě s dokumentací stavby;

- informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a hlásit objednateli jakékoli chyby či nedostatky zjištěné během dozoru;

- zhotovitel poskytne součinnost TDI – technickému dozoru investora a jmenovanému koordinátorovi BOZP;

- zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo dodavatelem, a vydá v rozumné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a dodavatelem, které se týkají postupu při provádění stavby nebo vysvětlení dokumentace zakázky; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem dokumentace zakázky a budou mít psanou nebo grafickou formu;

- zhotovitel bude mít právo, kdykoliv bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování dokumentace zakázky, ať bylo zkoušeno dílo celé či jeho část vyrobená, instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li dílu, jak je předepsáno v dokumentaci zakázky;

- zhotovitel bude pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky a bude mít právo nařídit malé úpravy stavby, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace zakázky.

- Koordinátor BOZP – zpracování plánu bezpečnosti na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.

- Průzkumy a ostatní činnosti – předmětem plnění je rovněž provedení, resp. případné doplnění potřebných průzkumů pro projekt (např. hydrologický průzkum, potřebný geologický průzkum, geodetické zaměření staveniště atp.)

##### Projektová dokumentace bude odevzdána v požadovaném počtu tištěných paré a v otevřené elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg a *.pdf), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls a *.pdf).

- dokumentace pro provedení stavby a položkový rozpočet v 6 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD (DVD)

Další paré budou účtována jako vícetisky – ceny za víceparé budou účtovány v cenách obvyklých kopírovacích služeb na trhu.

##### Doba plnění

##### Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 2. této smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně:

| Výkonová fáze | Termín |
| --- | --- |
| a) vypracování dokumentace pro provedení stavby (vč. položkového rozpočtu) | do 31. 3. 2016 |
| b) výkon autorského dozoru | od uzavření SOD mezi objednatelem a dodavatelem stavby, po celou dobu realizace stavby do její kolaudace |

##### Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

##### Způsob a místo předání díla

##### Dílo bude splněno předáním a převzetím příslušné fáze nebo části projektové v sídle objednatele, společnosti HYDRO & KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň – Třeboň II.

##### Cena za dílo

##### Cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

Celková cena díla včetně DPH		,-- Kč

DPH 		,-- Kč

Celková cena díla bez DPH		,-- Kč

Kontrolní propočet honoráře podle jednotlivých fází (bez DPH):

Projektová a rozpočtová dokumentace:		,-- Kč

z toho:

vypracování dokumentace pro provedení stavby 
(včetně položkového rozpočtu a případných dalších 
i dodatečných podkladů pro výběr dodavatele stavby)		,-- Kč

výkon autorského dozoru		,-- Kč

Ostatní náklady (zahrnout do celkové ceny díla):		,-- Kč

z toho: (doplňte dle potřeby)

- ………….			,-- Kč

- ………….			,-- Kč

Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

##### Platební podmínky

##### Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktur, které zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání příslušné fáze díla, nedohodnou-li se strany na dílčí fakturaci jinak. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

##### Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

##### Projektová dokumentace bude uhrazena na základě vystavených faktur po předání PD jednotlivých fází ve smluvně dohodnutých termínech.

##### Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

##### Nebude-li faktura – daňový doklad obsahovat některou podstatnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

##### Podklady pro provedení díla

##### Základními podklady pro zpracování předmětu plnění v požadovaném rozsahu jsou:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení (říjen 2015) zpracovaná JK - STAVPROJEKT, s.r.o., IČ 26112779, Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

- Stanovisko ze dne 20. 8. 2015 vydané odborem ÚPaSŘ města Třeboň pod č.j.  METR 4158/2015GrPe – jedná se o udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

- Geodetické zaměření stavby zpracované GEO PROJEKT Aleš Čejka, IČ 65043081, M. Chlajna 1293/4, 370 05, České Budějovice

- Fotofokumentace zpracovaná JK - STAVPROJEKT, s.r.o., IČ 26112779, Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

- podmínky zadávací dokumentace zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice

- nabídka zhotovitele podaná dne __. __. 2016 (doplní zadavatel).

##### Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

##### Provádění díla

##### Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

##### Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

##### Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Subdodavatele uvedené v nabídce může vyměnit jen s písemným souhlasem objednatele.

##### Zhotovitel je povinen zvát na technické konzultace nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, případně budoucí provozovatele a správce dotčených objektů.

##### Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy.

##### Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy o dílo způsob svého pojištění odpovědnosti za škody.

##### Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu bez vědomí, resp. písemného souhlasu objednatele.

##### V každé fázi prací na projektové dokumentaci bude zhotovitelem uveden propočet stavebních nákladů. V projektu pro provádění stavby pak musí být po objektech uveden souhrnný přehled objemových položek jednotlivých prací a specifikací materiálů po položkách s popisem prací a dodávek – výkaz výměr.

##### Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci co nejhospodárněji s ohledem na použité konstrukční systémy a technologické postupy. Výslovně upozorní objednatele na nehospodárná řešení, která by v zadání stavby či podkladech nalezl.

##### Zhotovitel zakotví do projektové dokumentace požadavky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů veřejné správy, dotčených organizací a požadavky vyplývající z příslušných správních rozhodnutí.

##### Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla zadavateli, resp. objednateli, škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného či požadovaného průzkumu, bude úhradu této škody objednatel požadovat na zhotoviteli.

##### Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

##### Zhotovitel je povinen veškeré fáze díla dle této smlouvy konzultovat a koordinovat se zástupcem objednatele ve věcech technických a zároveň je povinen zástupci objednatele ve věcech technických předložit k odsouhlasení veškeré stupně projektové dokumentace. Odsouhlasení objednatele se však není potvrzením, že dílo nemá skryté vady a nedostatky; objednatel není povinen přezkoumávat výpočty nebo zkoumat technická řešení. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za způsobené škody.

##### Objednatel v případě potřeby zajistí pro zhotovitele písemnou plnou moc k zastupování před orgány státní správy a ostatními organizace, se kterými přijde zhotovitel při výkonu předmětu plnění do styku. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn zavazovat objednatele nebo investora stavby k jakýmkoliv hmotným závazkům.

##### Jakékoliv výstupy vytvořené zhotovitelem či jeho subdodavateli v souvislosti s předmětem díla a předané objednateli, včetně jejich reprodukcí uložených na elektronických nosičích informací, nákresech, modelech a jiných médiích, včetně jejich změn jsou součástí předmětu díla a zhotovitel tímto uděluje objednateli právo k neomezenému užití díla dle ustanovení § 12 a § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), které mimo jiné zahrnuje právo na rozmnožení díla, právo na rozšiřování originálů nebo rozmnoženin díla atd. Objednatel má exkluzivní a převoditelné vlastnické právo k dílu, s tím, že finanční vypořádání za poskytnutí takového práva je již součástí sjednané ceny dle této smlouvy.

##### Odpovědnost za vady, záruka

##### Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, obecných technických požadavků na výstavbu a dle platných norem (ČSN), které se na dílo vztahují, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Účastníci si sjednali záruku ohledně příslušných parametrů a vlastností celého díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí celého a bezvadného díla objednatelem, na statické části stavby se stanovuje záruka po dobu životnosti stavby.

##### Záruční doba začíná plynout dnem odevzdání kompletního projektu objednateli a končí současně se zárukou vybraného zhotovitele stavby.

##### Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.

##### Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době. Zhotovitel rovněž odpovídá v rámci předmětu díla za vícenáklady, které vzniknou objednateli vadou díla z důvodů porušení povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy.

##### Případné vady projektu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od písemného uplatnění reklamace.

##### Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

##### Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení obvyklé odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.

##### Smluvní pokuty

##### V případě nedodržení vypracování dokumentace pro provedení stavby (včetně položkového rozpočtu) dohodnutého v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

##### Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění.

##### Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

##### V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

##### Závěrečná ustanovení

##### Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

##### Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.

##### Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy, dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

##### Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží po 2 vyhotoveních.

##### Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

##### Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s  celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

| V Třeboni dne __. __. 2015 |  | V …………………… dne __. __. 2015 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Ing. Miroslav Ježek |  | XXX XXX |
| jednatel společnosti |  | jednatel společnosti |