Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2021

a Dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2022

uzavřený dle ustanovení Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL:	Město Buštěhrad

se sídlem: Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

zastoupená: Ing. arch. Danielou Javorčekovou, starostkou obce

IČ: 00234214 DIČ: CZ00234214

### Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 202036562/0300

tel.: +420 312 250 301, e-mail: obec.meu@mestobustehrad.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL:	INVESSALES, spol. s r.o.

se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město                       			IČ: 62957678, DIČ: CZ62957678

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

č. ú. 190784773/0600

tel.:+420 318 318 533, e-mail: info@invessales.com

Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

41963

dále jen „Zhotovitel“

t  a  k t  o :

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě v souladu s částí XX, bod 20.2. Smlouvy od dílo tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2021 na stavbu – Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad, a to z důvodu provedení změny a doplnění této smlouvy.

I.

Smluvní strany se v souladu s částí XV SOD dohodly na změně ceny díla o vícepráce dle schválených změnových listů a změnových položkových rozpočtů víceprací/méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla uvedená v bodu 13.1. SOD a Dodatku č. 1 se mění z:

11 543 851,13 Kč bez DPH 21%

O vícepráce ve výši 	537 597,28 Kč bez DPH 21%

O méněpráce ve výši 	266 917,10 Kč bez DPH 21%

Na konečnou cenu 11 814 531,31 Kč bez DPH 21%

Tzn. 14 295 582,89 Kč včetně DPH 21% (2 481 051,58 Kč DPH 21%).

II.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. Je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.1 schválilo zastupitelstvo obce Buštěhrad na svém zasedání dne 31. 8. 2022 Usnesení č. …….

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:			                                           	ZHOTOVITEL:

MĚSTO BUŠTĚHRAD					   	INVESSALES, spol. s r.o.

Zastoupeno starostkou					  	Zastoupen jednatelem

Ing. arch. Danielou Javorčekovou				Vasilijem Lakatyšem

V Buštěhradu dne 1. 9. 2022     	       		     		V Praze dne 1. 9. 2022

_________________________			  	_________________________

Přílohy:

- Změnový list č. 10 – Tesařské výměny – krov (vnitřní práce), vč. rozpočtu

- Změnový list č. 11 – Změna založení vnějšího schodiště, vč. rozpočtu

- Změnový list č. 12 – Obklady, dlažby, povlakové krytiny, vč. rozpočtu

- Změnový list č. 13 – Elektroinstalace 1. a 2. n. p., vč. rozpočtu

- Změnový list č. 14 – Přesuny radiátorů a přeložky topení, vč. rozpočtu

- Změnový list č. 15 – Snížení podlahy m. č.103, vč. rozpočtu

- Změnový list č. 16 – Oprava podlahy v m. č. 208, drážky ve zdivu, vč. rozpočtu

- Změnový list č. 17 – Opravy vnitřních omítek, malby, vč. rozpočtu

- Změnový list č. 18 – Doplnění a vyrovnání zdiva pod vnější omítku, vč. rozpočtu