**SMLOUVA O Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad**

dle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku

mezi

společností **……………………………..**

IČO: ……………………..

se sídlem: …………………………………

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ……………….., oddíl ………, vložka …………,

zastoupenou: …………………………..,

na straně jedné (dále jen „**Poskytovatel**“)

a

**Město Buštěhrad**,

IČO: 00234214

Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

zastoupené Ing. Arch. Danielou Javorčekovou, starostkou města

na straně druhé (dále jen „**Objednatel**“)

(společně dále též jen "**Smluvní strany**" nebo každý zvlášť jako "**Smluvní strana**")  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**Smlouva**“).

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Účelem této Smlouvy je zajištění odstranění systematicky a soustavně navážených odpadů do nelegálního skladu u města Buštěhrad v ulici Třinecká, kde uloženy skupiny různorodých odpadů a to i zahořených.

1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro plnění této Smlouvy v souladu s právním řádem, je k tomuto plnění oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu v plnění této Smlouvy bránily.
2. Poskytovatel zejména prohlašuje, že je osobou oprávněnou k podnikání v oblasti s odpadem ve smyslu Zákona o odpadech, a že při plnění této Smlouvy bude postupovat v souladu s tímto zákonem.

1. Poskytovatel prohlašuje, že je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži.

**II.**

**Definice**

**Sběr a nakládka, svoz a** **likvidace** znamenají činnost dodavatele služeb vykonávanou dle Smlouvy o Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad, jež spočívá v převzetí Odpadu, nabytí vlastnického práva k němu a následném odstranění nebo dalším využití takového odpadu v souladu se Zákonem o odpadech, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**III.**

**Předmět Smlouvy**

1. Předmětem této Smlouvy je:
2. závazek Poskytovatele po dobu účinnosti této Smlouvy provádět služby spojené se zabezpečením odstranění nelegálního skladu odpadů, tedy závazek přebírat Odpad, nabývat k němu vlastnické právo a v souladu se Zákonem o odpadech zajistit jeho další využití nebo odstranění;

1. závazek Objednatele platit Poskytovateli za služby spojené se zabezpečením odstranění nelegálního skladu odpadů odměnu.

1. Specifikace předmětu smlouvy:
   1. Projektované práce budou sestávat z následujících prací a činností:
2. přípravné práce
3. vlastní práce (tj. odstranění odpadů)
4. zajištění udržitelnosti výsledku prací
5. Přípravné práce:

* průběh inženýrských sítí
* stanovení pohybu dopravních prostředků pro vyvážení odpadů a pohybu po lokalitě
* zpracování plánu BOZP a havarijního plánu s ohledem na stav lokality, nakládání s odpady znečištěnými možnými nebezpečnými složkami apod.

1. Vlastní práce – odstranění odpadů:

* řešení nakládky, odtěžby ohnisek a odvozu odpadů, třídění odpadů
* řešení BOZP, havarijní plán
* monitoring odpadů
* finální úprava území a odstranění dočasných komunikací a pomocných konstrukcí a materiálu

1. Udržitelnost výsledků prací:

* instalace zábran na vedlejší pozemní komunikaci z obou směrů
* instalace výstražných cedulí
* příslušná legislativní a administrativní opatření
  1. Charakter znečištění a identifikace látek

Charakterem znečištění a identifikací látek jsou rozděleny odpady v lokalitě na několik skupin:

netříděný odpad, materiály a artefakty typické pro systematické nelegální skladování odpadů různého charakteru, tj.:

* autodíly (pneumatiky, autosedačky, části karosérií, plastové nádrže PHM, autoskla a to i autobusová)
* nábytek
* korodující plechové či železné konstrukce (přístrojové skříně, elektromotory, aj.)
* plasty (bílá elektronika, molitan, obalové materiály, aj.)
* textil (koberce, závěsy, oděvy, aj.)
* papír
* odpady biologické (zemědělské a ovocnářské plodiny)
* odpady technické (suť a stavební materiály, popel, dřevo, aj.)

1. Lokalita

Lokalita se nachází v katastrálním území Buštěhrad na pozemcích parc.č. 1959/2, 1959/3, 1931/7, 1931/3, 630/1, 1937/15, 1960/2, 1937/36, 1931/25, 1937/16, 1931/26, 1961, 1931/21, 1931/20, 1931/18, 1931/17.

Zájmové území je v katastru města Buštěhrad. Pozemky s neustále se rozšiřujícím skladem odpadů jsou přibližně 300m severozápadně od první zástavby města Buštěhrad a cca 850 m od Základní školy Oty Pavla. Bezprostředně sousedící pozemky jsou využívány k zemědělským účelům. Území lokality je vedeno jako ostatní komunikace, případně manipulační plocha.

**IV. Termín plnění**

Dodavatel je povinen provést odstranění veškerých odpadů z předmětných pozemků (čl. III odst. 3) nejpozději do 5 kalendářních měsíců od zahájení prací; ve stejné lhůtě je povinen dílo předat objednateli. Dodavatel je povinen zahájit práce bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy.

**V.**

**Odměna a platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje Poskytovateli hradit odměnu za nakládku, svoz a likvidaci odpadu v uskutečněném rozsahu ve výši
2. Cena za provedení díla se stanoví ve výši …………,- Kč (slovy………… korun českých) + DPH ve výši dle platných a účinných předpisů, upravujících sazby DPH.
3. Cena díla bude objednatelem hrazena bezhotovostně na účet, uvedený v záhlaví této smlouvy
4. Cena podle odst. 2 je stanovena jako fixní a konečná a zahrnuje veškeré činnosti dodavatele podle této smlouvy; tuto cenu nelze dále upravovat.

1. Fakturu je dodavatel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy. Zálohy se nepřipouštějí.

**VI.**

**Další práva a povinnosti**

1. Poskytovatel se zavazuje:
2. dbát pokynů a požadavků Objednatele;
3. provádět sběr, nakládku a likvidaci řádně a včas;
4. provádět sběr, nakládku a likvidaci a služby s tím spojené na vlastní náklady a nebezpečí a za použití jeho vlastních prostředků.
5. po celou dobu provádění díla udržovat na místě plnění pořádek a čistotu

1. počínat si opatrně a předcházet škodám na životě, zdraví a majetku Objednatele i třetích osob;
2. provést taková opatření, aby při výjezdu techniky z prostoru skládky nebyla narušena bezpečnost silničního provozu a zároveň bylo zabráněno znečištění vozovky
3. udržovat platné pojištění na krytí škod z odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo jinému v souvislosti s plněním této Smlouvy. Poskytovatel předloží při podpisu této Smlouvy Objednateli originál či ověřenou kopii pojistné smlouvy. Limit pojistného plnění musí být minimálně 5.000.000 Kč.
4. poskytovatel je dle paragrafu 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Minimální doba archivace dokladů pro tuto službu je 10 let.

**VII.**

**Dokončení, předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Poskytovatel předá objednateli dílo, představující předmětné pozemky prosté všech odpadů a znečištění.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, v němž se zejména uvede soupis předaných dokladů, způsob předání díla, případně soupis vad se lhůtami k jejich odstranění. Podpisem předávacího protokolu se má dílo za předané. Objednatel nepodepíše předávací protokol (dílo nepřevezme) v případě, že likvidace odpadu (čl. II) nebude dokončena. Nejpozději při podpisu předávacího protokolu předá dodavatel objednateli rovněž nezbytné doklady prokazující nakládání s vyklizeným odpadem v souladu s právní úpravou nakládání s odpady (jejich dalším využití či odstranění), zejm. s přihlédnutím k řízení uvedeným v čl. I odst. 2; bez těchto dokladů objednatel dílo nepřevezme.

**VIII.**

**Sankční ujednání**

1. Dodavatel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.
2. S ohledem na okolnosti sjednání smlouvy (čl. I odst. 2, 3) je dodavatel v případě nedodržení termínu dílo dokončit a předat (čl. III) povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky uvedené v čl. II odst. 1 za každý den prodlení.
3. Sjednáním smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody v prokázané výši přesahující smluvní pokutu. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za veškerou škodu způsobenou během plnění závazků dle této smlouvy objednateli nebo třetí osobě. Dodavatel odpovídá ve stejném rozsahu i za škody, které způsobili jeho subdodavatelé.

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením Smlouvy zvážily plně svou hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy.
2. Poskytovatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2. Občanského zákoníku.
3. Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

1. Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou příslušné obecné soudy české republiky.
2. Veškeré nadpisy v této Smlouvě mají pouze orientační význam a nelze je považovat za vodítka závazná pro její výklad. Je-li v této Smlouvě uvedeno jednotné číslo a vyžaduje-li to kontext, zahrnuje i množné číslo. Střední rod zahrnuje mužský i ženský rod a mužský rod zahrnuje ženský rod a naopak.
3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání Smluvních stran, ať ústní či písemné.

1. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude shledáno jako neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran.
3. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednaly v tísni či za nevhodných podmínek, Smlouvu si řádně přečetly, s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet

Za **Poskytovatele**: Za **Objednatele**:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

(**doplňte jméno**), jednatel Ing. Arch. Daniela Javorčeková

starostka města