SMLOUVA O Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad

dle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku

mezi

společností ……………………………..

IČO: ……………………..

se sídlem:  …………………………………

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ……………….., oddíl ………, vložka …………,

zastoupenou: …………………………..,

na straně jedné (dále jen „Poskytovatel“)

a

Město Buštěhrad,

IČO: 00234214

Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

zastoupené Ing. Arch. Danielou Javorčekovou, starostkou města

na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

(společně dále též jen "Smluvní strany" nebo každý zvlášť jako "Smluvní strana")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Smlouva“).

I.

Úvodní ustanovení

- Účelem této Smlouvy je zajištění odstranění systematicky a soustavně navážených odpadů do nelegálního skladu u města Buštěhrad v ulici Třinecká, kde uloženy skupiny různorodých odpadů a to i zahořených.

- Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro plnění této Smlouvy v souladu s právním řádem, je k tomuto plnění oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu v plnění této Smlouvy bránily.

- Poskytovatel zejména prohlašuje, že je osobou oprávněnou k podnikání v oblasti s odpadem ve smyslu Zákona o odpadech, a že při plnění této Smlouvy bude postupovat v souladu s tímto zákonem.

- Poskytovatel prohlašuje, že je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži.

II.

Definice

Sběr a nakládka, svoz a likvidace znamenají činnost dodavatele služeb vykonávanou dle Smlouvy o Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad, jež spočívá v převzetí Odpadu, nabytí vlastnického práva k němu a následném odstranění nebo dalším využití takového odpadu v souladu se Zákonem o odpadech, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je:

- závazek Poskytovatele po dobu účinnosti této Smlouvy provádět služby spojené se zabezpečením odstranění nelegálního skladu odpadů, tedy závazek přebírat Odpad, nabývat k němu vlastnické právo a v souladu se Zákonem o odpadech zajistit jeho další využití nebo odstranění;

- závazek Objednatele platit Poskytovateli za služby spojené se zabezpečením odstranění nelegálního skladu odpadů odměnu.

- Specifikace předmětu smlouvy:

  - Projektované práce budou sestávat z následujících prací a činností:

- přípravné práce

- vlastní práce (tj. odstranění odpadů)

- zajištění udržitelnosti výsledku prací

- Přípravné práce:

- průběh inženýrských sítí

- stanovení pohybu dopravních prostředků pro vyvážení odpadů a pohybu po lokalitě

- zpracování plánu BOZP a havarijního plánu s ohledem na stav lokality, nakládání s odpady znečištěnými možnými nebezpečnými složkami apod.

- Vlastní práce – odstranění odpadů:

- řešení nakládky, odtěžby ohnisek a odvozu odpadů, třídění odpadů

- řešení BOZP, havarijní plán

- monitoring odpadů

- finální úprava území a odstranění dočasných komunikací a pomocných konstrukcí a materiálu

- Udržitelnost výsledků prací:

- instalace zábran na vedlejší pozemní komunikaci z obou směrů

- instalace výstražných cedulí

- příslušná legislativní a administrativní opatření

  - Charakter znečištění a identifikace látek

Charakterem znečištění a identifikací látek jsou rozděleny odpady v lokalitě na několik skupin:

netříděný odpad, materiály a artefakty typické pro systematické nelegální skladování odpadů různého charakteru, tj.:

- autodíly (pneumatiky, autosedačky, části karosérií, plastové nádrže PHM, autoskla a to i autobusová)

- nábytek

- korodující plechové či železné konstrukce (přístrojové skříně, elektromotory, aj.)

- plasty (bílá elektronika, molitan, obalové materiály, aj.)

- textil (koberce, závěsy, oděvy, aj.)

- papír

- odpady biologické (zemědělské a ovocnářské plodiny)

- odpady technické (suť a stavební materiály, popel, dřevo, aj.)

- Lokalita

Lokalita se nachází v katastrálním území Buštěhrad na pozemcích parc.č. 1959/2, 1959/3, 1931/7, 1931/3, 630/1, 1937/15, 1960/2, 1937/36, 1931/25, 1937/16, 1931/26, 1961, 1931/21, 1931/20, 1931/18, 1931/17.

Zájmové území je v katastru města Buštěhrad. Pozemky s neustále se rozšiřujícím skladem odpadů jsou přibližně 300m severozápadně od první zástavby města Buštěhrad a cca 850 m od Základní školy Oty Pavla. Bezprostředně sousedící pozemky jsou využívány k zemědělským účelům. Území lokality je vedeno jako ostatní komunikace, případně manipulační plocha.

IV. Termín plnění

Dodavatel je povinen provést odstranění veškerých odpadů z předmětných pozemků (čl. III odst. 3) nejpozději do 5 kalendářních měsíců od zahájení prací; ve stejné lhůtě je povinen dílo předat objednateli. Dodavatel je povinen zahájit práce bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy.

V.

Odměna a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje Poskytovateli hradit odměnu za nakládku, svoz a likvidaci odpadu v uskutečněném rozsahu ve výši

- Cena za provedení díla se stanoví ve výši …………,- Kč (slovy………… korun českých) + DPH ve výši dle platných a účinných předpisů, upravujících sazby DPH.

- Cena díla bude objednatelem hrazena bezhotovostně na účet, uvedený v záhlaví této smlouvy

- Cena podle odst. 2 je stanovena jako fixní a konečná a zahrnuje veškeré činnosti dodavatele podle této smlouvy; tuto cenu nelze dále upravovat.

- Fakturu je dodavatel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy. Zálohy se nepřipouštějí.

VI.

Další práva a povinnosti

- Poskytovatel se zavazuje:

- dbát pokynů a požadavků Objednatele;

- provádět sběr, nakládku a likvidaci řádně a včas;

- provádět sběr, nakládku a likvidaci a služby s tím spojené na vlastní náklady a nebezpečí a za použití jeho vlastních prostředků.

- po celou dobu provádění díla udržovat na místě plnění pořádek a čistotu

- počínat si opatrně a předcházet škodám na životě, zdraví a majetku Objednatele i třetích osob;

- provést taková opatření, aby při výjezdu techniky z prostoru skládky nebyla narušena bezpečnost silničního provozu a zároveň bylo zabráněno znečištění vozovky

- udržovat platné pojištění na krytí škod z odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo jinému v souvislosti s plněním této Smlouvy. Poskytovatel předloží při podpisu této Smlouvy Objednateli originál či ověřenou kopii pojistné smlouvy. Limit pojistného plnění musí být minimálně 5.000.000 Kč.

- poskytovatel je dle paragrafu 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Minimální doba archivace dokladů pro tuto službu je 10 let.

VII.

Dokončení, předání a převzetí díla

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Poskytovatel předá objednateli dílo, představující předmětné pozemky prosté všech odpadů a znečištění.

- O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, v němž se zejména uvede soupis předaných dokladů, způsob předání díla, případně soupis vad se lhůtami k jejich odstranění. Podpisem předávacího protokolu se má dílo za předané. Objednatel nepodepíše předávací protokol (dílo nepřevezme) v případě, že likvidace odpadu (čl. II) nebude dokončena. Nejpozději při podpisu předávacího protokolu předá dodavatel objednateli rovněž nezbytné doklady prokazující nakládání s vyklizeným odpadem v souladu s právní úpravou nakládání s odpady (jejich dalším využití či odstranění), zejm. s přihlédnutím k řízení uvedeným v čl. I odst. 2; bez těchto dokladů objednatel dílo nepřevezme.

VIII.

Sankční ujednání

- Dodavatel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.

- S ohledem na okolnosti sjednání smlouvy (čl. I odst. 2, 3) je dodavatel v případě nedodržení termínu dílo dokončit a předat (čl. III) povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky uvedené v čl. II odst. 1 za každý den prodlení.

- Sjednáním smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody v prokázané výši přesahující smluvní pokutu. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za veškerou škodu způsobenou během plnění závazků dle této smlouvy objednateli nebo třetí osobě. Dodavatel odpovídá ve stejném rozsahu i za škody, které způsobili jeho subdodavatelé.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením Smlouvy zvážily plně svou hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy.

- Poskytovatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2. Občanského zákoníku.

- Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

- Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou příslušné obecné soudy české republiky.

- Veškeré nadpisy v této Smlouvě mají pouze orientační význam a nelze je považovat za vodítka závazná pro její výklad. Je-li v této Smlouvě uvedeno jednotné číslo a vyžaduje-li to kontext, zahrnuje i množné číslo. Střední rod zahrnuje mužský i ženský rod a mužský rod zahrnuje ženský rod a naopak.

- Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání Smluvních stran, ať ústní či písemné.

- V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude shledáno jako neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran.

- Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednaly v tísni či za nevhodných podmínek, Smlouvu si řádně přečetly, s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1	Rozpočet

Za Poskytovatele:						Za Objednatele:

Datum:								Datum:

Podpis:								Podpis:

(doplňte jméno), jednatel					Ing. Arch. Daniela Javorčeková

starostka města